石鼓区农村人居环境整治提质扩面奖补

实施方案(征求意见稿)

- 一、指导思想

- 为深入推进我区农村人居环境整治工作，提升农村人居环境整治整体水平，提升人民群众的获得感和幸福感，特制定本方案。

- 二、奖补原则

- 实行“村民自主，镇（街道）村（社区）引导”的原则。

- 三、奖补对象、条件及标准

- 1.奖补对象：全区范围内20户以上相对集中居住、群众基础好、乡风文明、整洁有序的村组屋场，其中旅游环线、衡角公路、云角公路沿线，农业企业及村部周边屋场优先考虑，已授牌的“宜居村庄”不重复奖补。

- 2.奖补条件：申请财政奖补资金的屋场，必须充分发动群众，自筹资金，屋场内的空心房全部拆除或修缮、厕所改造全部完成、违章建筑全部清除、“四边”垃圾和房前屋后堆物进行彻底清理，达到环境整洁优美、功能特色明显、乡风文明淳朴、示范带动性强的美丽屋场标准。

- 3.奖补标准：财政奖补资金按自筹资金等额奖励，其中50户以上的屋场奖补不超过100万元，30-49户的屋场奖补不超过70万元，20-29户的屋场奖补不超过50万元。奖补资金必须全部用于屋场内公共区域的绿化、亮化、道路硬化油化、健身器材配备、小游园、小广场、污水处理等基础设施建设。

- 四、申报程序

- 1.自主申报。各村组屋场自筹资金到位后，以村（社区）名义向所属镇（街道）出具申请报告、整治相关材料和基础设施建设工作计划，并对其真实性负责。

- 2.镇街初审。镇（街道）收到各村申报材料后组织人员完成初审，并向区农村人居环境整治领导小组办公室书面申报（申请报告、资金到位证明、基础设施建设工作计划、其他整治材料等）。

- 3.区级审核。区农村人居环境整治工作领导小组办公室收到申报材料后，组织区财政局、区自然资源局、区住建局、区农业农村局、区卫健局、区城管执法局、区生态环境分局、区财评中心等单位工作人员进行现场核查，确认工作任务。区财评中心核定奖补资金额度后，上报区农村人居环境整治工作领导小组。领导小组确认后，按批次在党政门户网进行公示。

- 五、实施步骤

每年的9月—次年6月为申报、审批、验收时间段。

- 1.自筹资金（9月1日—11月15日）。各镇（街道）要引导一批群众基础好、思想统一、基础条件较好的村组多方筹集资金，主动开展屋场整治，积极申报奖补资金，并在11月15日前提交书面申报。

- 2.审核确认（11月16日—11月30日）。各镇（街道）在接到村组屋场书面申报后三天之内完成初审，并向区农村人居环境整治工作领导小组办公室书面申报，区农村人居环境整治工作领导小组办公室收到镇（街道）申报后的7天之内完成现场审核，并报区农村人居环境整治领导小组确认，所有审核务必在11月30日前全部完成。

- 3.基础设施建设验收（12月1日—次年6月15日）。审核通过后，区财政预拨50%的奖补资金，各村组要立即组织开展好基础设施建设，严格工程建设标准，规范奖补资金使用，务必在次年6月15日之前完成基础设施建设。工作任务完成后，由村组向镇（街道）出具申请验收报告，由各镇（街道）统一向区农村人居环境整治领导小组办公室提出验收申请，区人居环境整治领导小组将组织区财政局、区财评中心、区农业农村局等单位根据各村组屋场的基础设施建设工作任务进行验收，对验收不合格的村组屋场要求限期整改到位。验收合格后，区财政拨付剩余的奖补资金。

- 六、工作要求

- 1.严格审核。各成员单位、镇（街道）、村（社区）要严格审核，对弄需作假、把关不严、优亲厚友的，一经发现，取消申报单位奖补资格，对审核单位予以通报批评。

- 2.严格施工。在开展基础设施建设时，要严格按照工程建设程序和标准进行施工，严格落实资金公开公示制度，规范资金使用，杜绝虚假工程，套取财政资金，一经发现将追究相应的法律责任。

- 3.强化管护。基础设施建设完成后，由各村组自行制定后续管理和维护方案，并向所属镇街（街道）报备。

- 4.本方案由区农村人居环境整治工作领导小组负责解释，自颁布之日起施行。

附件：石鼓区农村人居环境整治提质扩面奖补申报表

| 镇（街道） |  | 村（社区） |  | 组名 |  | 屋场户数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋场整治及申报基础建设建设项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇（街道） 审核意见 | 签名： （盖 章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 区农村人居环境领导小组办公室现场审核意见 | 签名： （盖 章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 区财评中心现场审核意见 | 签名： （盖 章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 区农村人居环境领导小组意见 | （盖 章） 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 注:一式三份,区、镇(街道)各1份存档，村自留1 份存档备查。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件  石鼓区农村人居环境整治提质扩面奖补申报表