附件1-1

项目绩效目标申报表
（  2020  年度）

填报单位（盖章）

| 项目名称 | 防汛抗旱 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 石鼓区水利局 | 主管部门编码 |  |  |  |
| 项目单位 | 石鼓区水利局 | 项目负责人 | 刘礼美 | 联系电话 |  |
| 项目起止时间 | 2020年1月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额： 6 万元 |  |  |  |  |
|  | 一、财政拨款：6万元 |  |  |  |  |
|  | 二、自有资金： |  |  |  |  |
|  | 三、其他： |  |  |  |  |
| 项目概况 | 水利局就对防汛抗旱专项经费使用进行认真筹划，根据历年情况和当前实际，防汛抗旱股拟定了2020年度防汛抗旱经费安排建议方案，报经局党组审批，最终形成正式的经费使用计划，全区16个村、34个社区防汛抗旱经费定为6万元。 |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 上级相关文件 |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 | 经调查核实，为居民安居，农民农田耕作，可行性必要 |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 | 汛期防汛车辆消耗和维护，以及7、8月防旱宣传，抽水等很有必要 |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间 |  |
|  | 1、采购防汛砂石以及编织袋 | 2020-02 |  | 2020-05 |  |
|  | 2、汛期防汛车辆运行、值班 | 2020-02 |  | 2020-06 |  |
|  | 3、抗旱宣传及抽水 | 2020-07 |  | 2020-10 |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标 |  |  |
|  | 民众安居乐业，农田有效耕种 |  | 确保汛期不危及居民安全，农民小农水浇灌良好 |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  |  | 数量指标 | 12个水库安全率 | 95%以上 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村（社区数量） | 50 |  |
|  |  | 质量指标 | 防汛率 | 90%以上 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 投入资 本 | 6万元 |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 有效时间 | 2020年 |  |
|  |  | 成本指标 | 投入款项 | 6万元 |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90%以上 |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |
| 财政部门支出股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 财政绩效管理股审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

填报人：		联系电话：		填报日期：