部门整体支出绩效自评表

（  2019 年度）

| 预算部门名称 | 石鼓区城市建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1531.72 | 1531.72 |  | 1531.72 |  | 10 | 98.8% | 9 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：1531.72 |  |  |  |  | 其中：基本支出：44.9 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：1485.87 |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转 目标2：三清三建背街小巷提质改造 目标3：保障性安居工程配套设施建设 目标4：棚户区改造配套基础设施建设 目标5：加强制度建设 目标6： |  |  |  |  | 目标1：保障局机关在编在岗8人人员经费及日常办公正常运转 目标2：提升居民居住环境 目标3：安置房交付使用 目标4：完成配套设施 目标5制定规章制度与管理办法，加强员工管理 目标6： |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 财政供养人员控制率 |  | 保障8名在编人员工资、福利正常发放 |  | 基本完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 三清三建项目建设 |  | 完成背街小巷提质改造 |  | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 保障性安居工程配套设施建设 |  | 完成安置房代建 |  | 已交付使用 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量 指标 | 质量达标率 |  | 改善了城市居住环境，确保了安置房的交付使用。 |  | 全部完成 | 5 | 4 |  |
|  |  | 时效 指标 | 完成及时率 |  | 预算项目资金如期使用 |  | 全部落实 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本 指标 | 人员经费 |  | 预算范围控制内 |  | 预算范围控制内 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 确保安置房交付使用。维护社会稳定。 |  |  |  | 完成 | 15 | 14 |  |
| 85 |  |  | 改善市城市居住环境 |  |  |  | 达到 | 15 | 13 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 90% |  | 90% | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |